Möte den 15-05-18

Möteslokal: HB3 vid Hörsalsvägen

Deltagare: Tobias Tikka, Marcus Olsson, Philip Ekman, Alexander Hultnér

**1. Mål/Hinder (5 min)**

Idag ska vi skriva massor av kod, vi kommer att sitta hela natten och ge oss på de problem som är aktuella

**3. Uppföljning sen tidigare möten (5 min)**

Vi har sedan senaste gången ändrat om hela programmet, det bygger inte på RESTful längre utan har byggt applikationen med sockets. Detta eftersom andra handledare till andra grupper tycker detta skulle vara en bra och godkänd lösning. Vi är därför något konfunderade vår handledare inte tyckte detta inte var att rekommendera.

**3. Diskussion (10 min)**

Nu är projektet i stort sett färdigt när vi har fått göra på ett vettigt vis och inte blandat in massor av tekniker som strular och kräver otroligt mycket instudering. Det som behövs göras nu är att skriva lite nya UC:n, göra färdigt SDD:n samt att finslipa på designen för applikationen. Det behövs även fixa en server där vi kan ladda upp projektet och hosta hemsidan.

**4. Resultat och uppgifter (5 min)**

Det går nu att hämta kontakter ifrån Google, hämta meddelanden från Gmail och skicka samt ta emot meddelanden. Alla huvudkomponenter är färdiga, vissa detaljer kan dock göras bättre. Det närmaste ska Alexander Androidserver, Marcus jobbar med centralservern, Philip jobbar med kontakthanteringen och Tobias fixar UC:n så som ny funktionalitet och notifikation.

**5. Avrundning**

Körkörkör, bara att koda på som vanligt och skriva dokumentation i veckan. Efter det sparar vi lite tid för att förbereda presentationen.